"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FACULTAD DE INGENIERÍA

TEMA:

TP2.E4 Sprint Backlog con tareas y estimaciones

Curso:

Taller de proyectos 2

NRC: 17185

Docente:

Americo Estrada Sanchez

Integrantes:

- Joan Nicole Cordova Bustamante

- Mijhael Amilkar Mejia Ballona

- Alexander Villa Andia

- Deyvid Brayan Vargaya Coaquira

CUSCO -  PERÚ

2025

Sprint Backlog - WaykiSafe

Fecha: 14/09/2025

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el Sprint Backlog del equipo de desarrollo para el primer Sprint de Waykisafe. Se incluyen las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog, sus tareas específicas, los responsables y la estimación de esfuerzo en horas.

# 2. Criterios de estimación de esfuerzo

Para estimar el esfuerzo de cada tarea, se utilizó la técnica Planning Poker, donde el el desarrollador discutió cada tarea y asignó una cantidad de horas basada en:

- Complejidad técnica

- Dependencias con otras tareas

- Experiencia previa en tareas similares

- Posibles riesgos o bloqueos

Cada tarea se estimó en consenso utilizando la escala de horas-persona

# 3. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 01

### Historia de Usuario 1.1: Registro de usuario

Descripción: Como turista, quiero poder registrarme en la aplicación con mi correo y contraseña, para acceder a mis datos y configuraciones desde cualquier dispositivo.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Diseñar la interfaz del formulario de registro | UX/UI Designer | 4 | Pendiente |
| 1.1.2 | Implementar el formulario (nombre, correo, contraseña, teléfono) | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 1.1.3 | Configurar Firebase Database para almacenar usuarios | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 1.1.4 | Implementar validaciones (contraseña segura, campos obligatorios) | Backend Dev | 5 | Pendiente |
| 1.1.5 | Guardar datos en modo offline (SQLite/local) | Backend Engineer | 6 | Pendiente |
| 1.1.6 | Pruebas unitarias e integración con login | QA Engineer | 6 | Pendiente |

### Historia de Usuario 1.2: Iniciar sesión

Descripción: Como turista, quiero poder iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mis datos en la aplicación.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Diseñar la interfaz de inicio de sesión | UX/UI Designer | 4 | Pendiente |
| 1.2.2 | Implementar formulario de login | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 1.2.3 | Configurar Firebase Authentication | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 1.2.4 | Implementar validaciones (correo válido, contraseña correcta) | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 1.2.5 | Implementar inicio de sesión sin internet | Backend Engineer | 6 | Pendiente |
| 1.2.6 | Pruebas de integración | QA Engineer | 5 | Pendiente |

### Historia de Usuario 1.3: Registro e inicio con Google

Descripción: Como turista, quiero poder registrarme e iniciar sesión usando mi cuenta de Google, para facilitar el acceso rápido a la aplicación.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Configurar Firebase Authentication con Google | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 1.3.2 | Implementar botón “Continuar con Google” | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 1.3.3 | Manejar respuestas de autenticación (token, correo, nombre) | Backend Dev | 5 | Pendiente |
| 1.3.4 | Vincular cuenta Google con base de datos de usuarios | Backend Engineer | 6 | Pendiente |
| 1.3.5 | Pruebas de login/registro con Google | QA Engineer | 5 | Pendiente |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 8 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 17 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 29 |
| Pruebas | QA Engineer | 6 |
| Total General |  | 60 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo reflejará el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.

# 4. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 02

### Historia de Usuario 2.1: Pantalla de bienvenida personalizada

Descripción: Como turista, quiero visualizar una pantalla de bienvenida con mi nombre, para sentir que la aplicación está personalizada.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Diseñar la interfaz de bienvenida | UX/UI Designer | 4 | Pendiente |
| 2.1.2 | Implementar mensaje dinámico con nombre del usuario | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 2.1.3 | Conectar datos de Firebase para personalización | Backend Dev | 6 | Pendiente |
| 2.1.4 | Pruebas de personalización y rendimiento | QA Engineer | 5 | Pendiente |

### Historia de Usuario 2.2: Validación de cuenta segura

Descripción: Como turista, quiero que la aplicación valide mi cuenta de manera segura, para proteger mi información personal.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Configurar autenticación segura (tokens JWT/Firebase) | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 2.2.2 | Implementar cifrado de contraseñas en base de datos | Backend Engineer | 6 | Pendiente |
| 2.2.3 | Validar sesión activa en segundo plano | Frontend Dev | 5 | Pendiente |
| 2.2.4 | Pruebas de seguridad (penetration test básico) | QA Engineer | 7 | Pendiente |

4. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 8 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 17 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 29 |
| Pruebas | QA Engineer | 6 |
| Total General |  | 60 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo reflejará el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.

# 5. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 03

### Historia de Usuario 3.1: Visualizar mapa con zonas de riesgo

Descripción: Como turista, quiero ver un mapa interactivo con zonas de riesgo diferenciadas por colores, para identificar áreas seguras y peligrosas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Diseñar interfaz del mapa | UX/UI Designer | 6 | Pendiente |
| 3.1.2 | Integrar Google Maps API con geolocalización | Frontend Dev | 10 | Pendiente |
| 3.1.3 | Colorear zonas de riesgo (verde, naranja, rojo) | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 3.1.4 | Pruebas de zoom, desplazamiento y rendimiento | QA Engineer | 6 | Pendiente |

### Historia de Usuario 3.2: Alertas automáticas en zonas peligrosas

Descripción: Como turista, quiero que la aplicación me envíe alertas automáticas cuando ingrese a zonas de alto riesgo, para mantenerme seguro.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Configurar alertas geográficas (GeoFencing) | Backend Dev | 10 | Pendiente |
| 3.2.2 | Implementar notificaciones en segundo plano | Frontend Dev | 7 | Pendiente |
| 3.2.3 | Pruebas de envío de alertas y rendimiento | QA Engineer | 6 | Pendiente |

### Historia de Usuario 3.3: Reportar incidentes

Descripción: Como turista, quiero reportar incidentes (robos, acosos u otros) desde la aplicación, para ayudar a otros usuarios y autoridades.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Diseñar interfaz de reporte de incidentes | UX/UI Designer | 5 | Pendiente |
| 3.3.2 | Implementar formulario de reporte con categorías | Frontend Dev | 7 | Pendiente |
| 3.3.3 | Guardar reportes en Firebase Database | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 3.3.4 | Pruebas de usabilidad y almacenamiento | QA Engineer | 5 | Pendiente |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 8 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 17 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 29 |
| Pruebas | QA Engineer | 6 |
| Total General |  | 60 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo reflejará el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.

# 6. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 04

### Historia de Usuario 4.1: Botón de pánico con llamada/mensaje

Descripción: Como turista, quiero acceder a un botón de pánico que contacte rápidamente a la policía, bomberos o ambulancia, para reaccionar en emergencias.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Diseñar interfaz del botón de pánico | UX/UI Designer | 5 | Pendiente |
| 4.1.2 | Implementar opción de llamada rápida a autoridades | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.1.3 | Implementar opción de mensaje automático a autoridades | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.1.4 | Pruebas de llamadas/mensajes en tiempo real | QA Engineer | 6 | Pendiente |

### Historia de Usuario 4.2: Envío automático de ubicación y datos

Descripción: Como turista, quiero que los mensajes automáticos incluyan mi ubicación y datos básicos, para que las autoridades sepan dónde estoy.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Configurar obtención automática de GPS | Backend Dev | 7 | Pendiente |
| 4.2.2 | Integrar datos de usuario (nombre, contacto, ID) | Backend Engineer | 6 | Pendiente |
| 4.2.3 | Pruebas de integración con WhatsApp y SMS | QA Engineer | 6 | Pendiente |

### Historia de Usuario 4.3: Activar alerta por agitar el dispositivo

Descripción: Como turista, quiero activar una alerta de emergencia agitando el celular, para reaccionar rápido sin abrir la app.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Configurar detección de movimiento (shake-event) | Backend Dev | 7 | Pendiente |
| 4.3.2 | Vincular evento con botón de pánico | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.3.3 | Pruebas de activación por movimiento | QA Engineer | 5 | Pendiente |

### Historia de Usuario 4.4: Selección de contactos de emergencia

Descripción: Como turista, quiero seleccionar contactos de emergencia en la aplicación, para que reciban mensajes automáticos si estoy en peligro.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Diseñar interfaz de selección de contactos | UX/UI Designer | 5 | Pendiente |
| 4.4.2 | Implementar integración con lista de contactos | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.4.3 | Configurar envío automático a contactos seleccionados | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.4.4 | Pruebas de envío en emergencias | QA Engineer | 6 | Pendiente |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 8 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 17 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 29 |
| Pruebas | QA Engineer | 6 |
| Total General |  | 60 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo reflejará el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.