"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FACULTAD DE INGENIERÍA

TEMA:

TP2.E4 Sprint Backlog con tareas y estimaciones

Curso:

Taller de proyectos 2

NRC: 17185

Docente:

Americo Estrada Sanchez

Integrantes:

- Joan Nicole Cordova Bustamante

- Mijhael Amilkar Mejia Ballona

- Alexander Villa Andia

- Deyvid Brayan Vargaya Coaquira

CUSCO -  PERÚ

2025

Sprint Backlog - WaykiSafe

Fecha: 14/09/2025

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el Sprint Backlog del equipo de desarrollo para el primer Sprint de Waykisafe. Se incluyen las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog, sus tareas específicas, los responsables y la estimación de esfuerzo en horas.

# 2. Criterios de estimación de esfuerzo

Para estimar el esfuerzo de cada tarea, se utilizó la técnica Planning Poker, donde el el desarrollador discutió cada tarea y asignó una cantidad de horas basada en:

- Complejidad técnica

- Dependencias con otras tareas

- Experiencia previa en tareas similares

- Posibles riesgos o bloqueos

Cada tarea se estimó en consenso utilizando la escala de horas-persona

# 3. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 01

Historia de Usuario 1.1: Pantalla de Inicio

Descripción: Como usuario, quiero visualizar una pantalla inicial con el logo, un mensaje y las opciones para iniciar sesión o registrarme, para tener una experiencia clara y acogedora al ingresar a la aplicación.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Diseñar la interfaz principal con el logo de la aplicación. |  |  |  |
| 1.1.2 | Agregar el texto |  |  |  |
| 1.1.3 | Implementar los botones “Iniciar sesión” y “Registrarse”. |  |  |  |
| 1.1.4 | Configurar la navegación hacia las pantallas de login y registro. |  |  |  |
| 1.1.5 | Implementar animación de entrada (logo y texto). |  |  |  |
| 1.1.6 | Agregar opción para seleccionar idioma (Español/Inglés). |  |  |  |
| 1.1.7 | Ajustar diseño visual (colores, tipografía, fondo, márgenes). |  |  |  |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 8 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 23 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 30 |
| Desarrollo Backend | Backend Engineer | 12 |
| Pruebas | QA Engineer | 16 |
| Total General |  | 95 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo reflejará el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.

# 4. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 02

#### Historia de Usuario 2.1: Iniciar Sesión

Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta, para acceder de manera segura a mi perfil y funciones personalizadas dentro de la aplicación.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Diseñar la interfaz del formulario de inicio de sesión. |  |  |  |
| 2.1.2 | Implementar formulario con correo y contraseña. |  |  |  |
| 2.1.3 | Configurar Firebase Authentication para el inicio de sesión. |  |  |  |
| 2.1.4 | Implementar validaciones de correo y contraseña. |  |  |  |
| 2.1.5 | Integrar inicio de sesión con Google y Facebook. |  |  |  |
| 2.1.6 | Agregar opción de recuperación de contraseña por correo. |  |  |  |
| 2.1.7 | Configurar persistencia de sesión (mantener usuario loggeado). |  |  |  |

#### Historia de Usuario 2.2: Registro de Usuario

Descripción: Como usuario, quiero poder registrarme con mis datos personales y contacto de emergencia, para poder acceder a la aplicación de manera segura y completa.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Diseñar la interfaz del formulario de registro. |  |  |  |
| 2.2.2 | Implementar formulario con los campos: nombre, apellido, correo, contraseña, celular. |  |  |  |
| 2.2.3 | Agregar campos de tipo y número de documento, nacionalidad y contacto de emergencia. |  |  |  |
| 2.2.4 | Implementar validaciones de contraseña segura y campos obligatorios. |  |  |  |
| 2.2.5 | Configurar Firebase Authentication y Database para guardar usuarios. |  |  |  |
| 2.2.6 | Activar verificación del número de teléfono (Firebase Phone Auth). |  |  |  |
| 2.2.7 | Implementar flujo de datos faltantes si el usuario se registra con Google. |  |  |  |
| 2.2.8 | Habilitar modo offline de Firebase (sin SQLite). |  |  |  |

4. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 8 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 15 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 26 |
| Desarrollo Backend | Backend Engineer | 9 |
| Pruebas | QA Engineer | 20 |
| Total General |  | 44 |

# 5. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 03

### Historia de Usuario 3.1: Bienvenida Personalizada

Descripción: Como usuario, quiero ver una pantalla de bienvenida personalizada con mi nombre y una breve introducción sobre la aplicación, para comprender su uso antes de empezar.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Diseñar la interfaz de bienvenida personalizada. |  |  |  |
| 3.1.2 | Implementar mensaje dinámico con el nombre del usuario. |  |  |  |
| 3.1.3 | Crear carrusel con tres pantallas informativas (funciones, permisos, consejos). |  |  |  |
| 3.1.4 | Configurar la detección y solicitud de permisos del dispositivo. |  |  |  |
| 3.1.5 | Diseñar animaciones ligeras entre pantallas. |  |  |  |
| 3.1.6 | Agregar opción para omitir la introducción si ya fue vista. |  |  |  |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 12 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 20 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 34 |
| Pruebas | QA Engineer | 32 |
| Total General |  | 98 |

# 6. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 04

Historia de Usuario 4.1: Visualizar mapa con zonas de riesgo

Descripción: Como usuario, quiero ver un mapa interactivo que muestre mi ubicación y las zonas de riesgo, para identificar lugares seguros o peligrosos a mi alrededor.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Diseñar la interfaz del mapa principal. |  |  |  |
| 4.1.2 | Integrar Google Maps API con geolocalización. |  |  |  |
| 4.1.3 | Mostrar ubicación exacta del usuario. |  |  |  |
| 4.1.4 | Implementar marcadores de zonas seguras (verde), medias (naranja) y peligrosas (rojo). |  |  |  |
| 4.1.5 | Configurar zoom, desplazamiento y centrado automático. |  |  |  |
| 4.1.6 | Implementar botón flotante “Reportar incidente”. |  |  |  |
| 4.1.7 | Mejorar visualización de leyenda de colores. |  |  |  |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 15 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 30 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 42 |
| Desarrollo Backend | Backend Engineer | 9 |
| Pruebas | QA Engineer | 24 |
| Total General |  | 120 |

# 7. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 05

Historia de Usuario 5.1: Reportar incidente

Descripción: Como usuario, quiero poder reportar incidentes con detalles y evidencia, para que otros usuarios y autoridades puedan conocer las zonas de peligro.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Diseñar la interfaz del formulario de reporte. |  |  |  |
| 5.1.2 | Implementar campos: tipo de incidente, nivel de peligro, descripción. |  |  |  |
| 5.1.3 | Agregar opción para subir fotos o videos (Firebase Storage). |  |  |  |
| 5.1.4 | Registrar automáticamente la ubicación del incidente. |  |  |  |
| 5.1.5 | Guardar los reportes en Firebase Database. |  |  |  |
| 5.1.6 | Actualizar el mapa en tiempo real con nuevos reportes. |  |  |  |
| 5.1.7 | Agregar filtros de búsqueda por tipo de incidente. |  |  |  |

# 8. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 06

Historia de Usuario 6.1: Activar alerta de emergencia

Descripción: Como usuario, quiero contar con un botón de pánico que me permita enviar rápidamente mi ubicación y datos a contactos o autoridades en caso de emergencia.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Diseñar la interfaz del botón de pánico. |  |  |  |
| 6.1.2 | Implementar envío automático de ubicación y datos personales. |  |  |  |
| 6.1.3 | Configurar opción de llamada y mensaje automático a autoridades. |  |  |  |
| 6.1.4 | Agregar activación por agitar el dispositivo (shake event). |  |  |  |
| 6.1.5 | Permitir seleccionar contactos de emergencia. |  |  |  |
| 6.1.6 | Implementar botones de contacto rápido: policía, bomberos, centro médico. |  |  |  |
| 6.1.7 | Agregar pantalla de confirmación antes del envío. |  |  |  |
| 6.1.8 | Registrar historial de alertas enviadas. |  |  |  |

# 9. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 07

Historia de Usuario 7.1: Detección automática de incidentes con IA

Descripción: Como usuario, quiero que la aplicación detecte alertas en redes sociales y las muestre en el mapa, para conocer incidentes cercanos en tiempo real.

| ID | Tarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Integrar API de X (Twitter) para obtener publicaciones públicas. |  |  |  |
| 7.1.2 | Analizar publicaciones para detectar palabras clave de incidentes. |  |  |  |
| 7.1.3 | Detectar ubicación aproximada de publicaciones relevantes. |  |  |  |
| 7.1.4 | Mostrar marcadores automáticos de IA en el mapa (icono de robot). |  |  |  |
| 7.1.5 | Diferenciar visualmente los reportes automáticos de los de usuario. |  |  |  |
| 7.1.6 | Optimizar actualización de datos con Firebase. |  |  |  |
| 7.1.7 | Ampliar soporte para otras redes sociales (Telegram, Instagram). |  |  |  |