"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FACULTAD DE INGENIERÍA

TEMA:

TP2.E4 Sprint Backlog con tareas y estimaciones Curso:

Taller de proyectos 2 NRC: 17185

Docente: Americo Estrada Sanchez

Integrantes:

- Joan Nicole Cordova Bustamante

  - Mijhael Amilkar Mejia Ballona

    - Alexander Villa Andia

    - Deyvid Brayan Vargaya Coaquira

CUSCO - PERÚ 2025

Sprint Backlog - WaykiSafe

Fecha: 14/09/2025

Versión: 1.0

# Introducción

Este documento detalla el Sprint Backlog del equipo de desarrollo para el primer Sprint de Waykisafe. Se incluyen las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog, sus tareas específicas, los responsables y la estimación de esfuerzo en horas.

# Criterios de estimación de esfuerzo

Para estimar el esfuerzo de cada tarea, se utilizó la técnica Planning Poker, donde el el desarrollador discutió cada tarea y asignó una cantidad de horas basada en:

  - Complejidad técnica

  - Dependencias con otras tareas

  - Experiencia previa en tareas similares

  - Posibles riesgos o bloqueos

Cada tarea se estimó en consenso utilizando la escala de horas-persona

# Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 01

Historia de Usuario 1.1: Pantalla de Inicio

Descripción: Como usuario, quiero visualizar una pantalla inicial con el logo, un mensaje y las opciones para iniciar sesión o registrarme, para tener una experiencia clara y acogedora al ingresar a la aplicación.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación de Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diseñar la interfaz principal con el logo de la aplicación. | JOAN | 8 | REALIZADO |
| 1.1.2 | Implementar los botones “Iniciar sesión” y “Registrarse”. | ALEXANDER | 10 | REALIZADO |
| 1.1.3 | Configurar la navegación hacia las pantallas de login y registro. | MIJHAEL | 8 | REALIZADO |
| 1.1.4 | Implementar animación de entrada (logo y texto). | JOAN | 10 | REALIZADO |
| 1.1.5 | Ajustar diseño visual (colores, tipografía, fondo, márgenes). | DEYVID | 6 | REALIZADO |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | DEYVID | 6 |
| Desarrollo Frontend | JOAN | 18 |
| Desarrollo Backend | ALEXANDER | 10 |
| Desarrollo Backend | MIJHAEL | 8 |
| Total General |  | 42 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo reflejará el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.

# Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 02

Historia de Usuario 2.1: Iniciar Sesión

Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta, para acceder de manera segura a mi perfil y funciones personalizadas dentro de la aplicación.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación de Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Diseñar la interfaz del formulario de inicio de sesión. | JOAN | 6 | REALIZADO |
| 2.1.2 | Implementar formulario con correo y contraseña. | MIJHAEL | 8 | REALIZADO |
| 2.1.3 | Configurar Firebase Authentication para el inicio de sesión. | DEYVID | 6 | REALIZADO |
| 2.1.4 | Implementar validaciones de correo y contraseña. | DEYVID | 5 | REALIZADO |
| 2.1.5 | Integrar inicio de sesión con Google . | JOAN | 8 | REALIZADO |
| 2.1.6 | Configurar persistencia de sesión (mantener usuario loggeado). | ALEXANDER | 6 | REALIZADO |

Historia de Usuario 2.2: Registro de Usuario

Descripción: Como usuario, quiero poder registrarme con mis datos personales y contacto de emergencia, para poder acceder a la aplicación de manera segura y completa.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación de Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Diseñar la interfaz del formulario de registro. | JOAN | 7 | REALIZADO |
| 2.2.2 | Implementar formulario con los campos: nombre, apellido, correo, contraseña, celular. | ALEXANDER | 8 | REALIZADO |
| 2.2.3 | Agregar campos de tipo y número de documento, nacionalidad y contacto de emergencia. | ALEXANDER | 6 | REALIZADO |
| 2.2.4 | Implementar validaciones de contraseña segura y campos obligatorios. | MIJHAEL | 6 | REALIZADO |
| 2.2.5 | Configurar Firebase Authentication y Database para guardar usuarios. | MIJHAEL | 7 | REALIZADO |
| 2.2.6 | Implementar flujo de datos faltantes si el usuario se registra con Google. | DEYVID | 6 | REALIZADO |
| 2.2.7 | Habilitar modo offline de Firebase (sin SQLite). | DEYVID | 6 | REALIZADO |

4. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | JOAN | 21 |

| Desarrollo Frontend | MIJHAEL | 21 |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo Backend | ALEXANDER | 20 |
| Desarrollo Backend | DEYVID | 23 |
| Total General |  | 85 |

# Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 03

Historia de Usuario 3.1: Bienvenida Personalizada

Descripción: Como usuario, quiero ver una pantalla de bienvenida personalizada con mi nombre y una breve introducción sobre la aplicación, para comprender su uso antes de empezar.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación de Horas | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Diseñar la interfaz de bienvenida personalizada. | JOAN | 6 | REALIZADO |
| 3.1.2 | Implementar mensaje dinámico con el nombre del usuario. | ALEXANDER | 5 | REALIZADO |
| 3.1.3 | Crear carrusel con tres pantallas informativas (funciones, permisos, consejos). | DEYVID | 8 | REALIZADO |

| 3.1.4 | Diseñar animaciones ligeras entre pantallas. | MIJHAEL | 5 | REALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | JOAN | 6 |
| Desarrollo Frontend | ALEXANDER | 5 |
| Desarrollo Backend | MIJHAEL | 5 |
| Desarrollo Frontend | DEYVID | 8 |
| Total General |  | 24 |

# Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 04

Historia de Usuario 4.1: Visualizar mapa con zonas de riesgo

Descripción: Como usuario, quiero ver un mapa interactivo que muestre mi ubicación y las zonas de riesgo, para identificar lugares seguros o peligrosos a mi alrededor.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación de Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.1 | Diseñar la interfaz del mapa principal. | JOAN | 7 | REALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Integrar Google Maps API con geolocalización. | DEYVID | 10 | REALIZADO |
| 4.1.3 | Mostrar ubicación exacta del usuario. | ALEXANDER | 6 | REALIZADO |
| 4.1.4 | Implementar marcadores de zonas seguras (verde), medias (naranja) y peligrosas (rojo). | ALEXANDER | 8 | REALIZADO |
| 4.1.5 | Configurar zoom, desplazamiento y centrado automático. | MIJHAEL | 6 | REALIZADO |
| 4.1.6 | Implementar botón flotante “ICONO”. | MIJHAEL | 6 | REALIZADO |
| 4.1.7 | Mejorar visualización de leyenda de colores. | JOAN | 4 |  |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | JOAN | 11 |
| Desarrollo Frontend | DEYVID | 10 |
| Desarrollo Backend | ALEXANDER | 14 |
| Desarrollo Frontend | MIJHAEL | 12 |
| Total General |  | 47 |

# Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 05

Historia de Usuario 5.1: Reportar incidente

Descripción: Como usuario, quiero poder reportar incidentes con detalles y evidencia, para que otros usuarios y autoridades puedan conocer las zonas de peligro.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación de Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Diseñar la interfaz del formulario de reporte. | JOAN | 5 |  |
| 5.1.2 | Implementar campos: tipo de incidente, nivel de peligro, descripción. | DEYVID | 6 |  |
| 5.1.3 | Registrar automáticamente la ubicación del incidente. | MIJHAEL | 6 |  |
| 5.1.4 | Guardar los reportes en Firebase Database. | MIJHAEL | 5 |  |
| 5.1.5 | Actualizar el mapa en tiempo real con nuevos reportes. | ALEXANDER | 7 |  |

3. Total de esfuerzo estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | JOAN | 5 |

| Desarrollo Frontend | DEYVID | 6 |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo Backend | ALEXANDER | 7 |
| Desarrollo Frontend | MIJHAEL | 11 |
| Total General |  | 29 |

# Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint Número 06

Historia de Usuario 6.1: Activar alerta de emergencia

Descripción: Como usuario, quiero contar con un botón de pánico que me permita enviar rápidamente mi ubicación y datos a contactos o autoridades en caso de emergencia.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación de Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Diseñar la interfaz del botón de pánico. | JOAN | 5 |  |
| 6.1.2 | Implementar envío automático de ubicación y datos personales. | DEYVID | 8 |  |
| 6.1.3 | Configurar opción de llamada y mensaje automático a autoridades. | DEYVID | 8 |  |
| 6.1.4 | Agregar activación por agitar el dispositivo (shake event). | ALEXANDER | 7 |  |

| 6.1.5 | Permitir seleccionar contactos de emergencia. | MIJAHEL | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.6 | Implementar botones de contacto rápido: policía, bomberos, centro médico. | MIJAEL | 6 |  |
| 6.1.7 | Agregar pantalla de confirmación antes del envío. | JOAN | 4 |  |

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | JOAN | 9 |
| Desarrollo Frontend | DEYVID | 16 |
| Desarrollo Backend | ALEXANDER | 7 |
| Desarrollo Frontend | MIJHAEL | 12 |
| Total General |  | 44 |

| Sprint N° | Historia de Usuario | Descripción Breve | Total de Horas Estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 01 | 1.1 – Pantalla de Inicio | Logo, botones de inicio y registro, animaciones y diseño visual. | 42 h |
| Sprint 02 | 2.1 – Iniciar Sesión / 2.2 – Registro de Usuario | Autenticación con Firebase, registro y validaciones de usuario. | 85 h |
| Sprint 03 | 3.1 – Bienvenida Personalizada | Pantalla introductoria con nombre del usuario y permisos del dispositivo. | 24 h |
| Sprint 04 | 4.1 – Visualizar mapa con zonas de riesgo | Mapa interactivo, marcadores por nivel de riesgo y ubicación del usuario. | 47 h |
| Sprint 05 | 5.1 – Reportar incidente | Reporte de incidentes con fotos/videos y actualización en tiempo real. | 29 h |
| Sprint 06 | 6.1 – Activar alerta de emergencia | Botón de pánico, envío de ubicación y llamadas automáticas. | 44 h |
| TOTAL DE LOS SPRINTS | DEL 1 AL 6 | DESARROLLO DE PROYECTO | 312 h |